Alle Meetings zusammengefasst

Zuständigkeit: (Frontend (Angular): Jonke, Backend (C#): Feck-Melzer, Datenbank (APEX): Höllhuber)

* Meeting Projektantrag und Übersicht (07.10.2020):
  + Projektantrag gemeinsam ausgearbeitet
  + Übersicht?
* Meeting Projektantrag und Übersicht 2 (14.10.2020):
  + Projektantrag überarbeitet
  + Übersicht: Frontend: Angular, Backend: C#, Datenbank: ?
* Meeting Datenquellen (04.11.2020):
  + Welche Datenquellen sind für die Analyse erforderlich?
  + Wo bekommen wir sie her?
  + Welche Unternehmensdaten sind wichtig?
* Meeting Datenquellen 2 (11.11.2020):
  + Insgesamt 11 Quellen gefunden + 2 Kostenpflichtige
* Meeting Datenbank-,Webanwendung- und Datenbeschaffungs-Architekturen (25.11.2020):
  + Welche Datenbank? MySql, Sqllite…? Datenbankrecherche
  + Angular: Webanwendung Design?
  + C#: Datenbeschaffung Umsetzung?
* Meeting Datenbank-,Webanwendung- und Datenbeschaffungs-Architekturen 2 (2.12.2020):
  + Datenbank: Datenmodell, Datenbankrecherche
  + Angular: Recherche Stock Photos, Grundkonzept der Webseite
  + C#: .Net Core, Importer visualisiert
  + Wie könnte Zusammenführung funktionieren?
* Meeting Prototyp (16.12.2020):
  + Datenbank: Email an Sysadmin wegen Zugang zu Oracle Application Express
  + Angular: Recherche Technologien
  + C#: Recherche Technologien
* Meeting Prototyp 2 (23.12.2020):
  + Datenbank: Eigener Account + Zugang zu Oracle Datenbank bis März
  + Angular: Beginn Webseiten Programmierung
  + C#: Beginn Programmierung
* Meeting Prototyp 3 (30.12.2020):
  + Datenbank: Tables, Inserts
  + Angular: Programmierung
  + C#: Programmierung
* Meeting Prototyp 4 (6.1.2021):
  + Datenbank: Überarbeitung, Prototyp
  + Angular: Alle Webseiten erstellt, Prototyp
  + C#: Webseiten auslesen, Prototyp
* Meeting Zusammenführung + Lauffähiges Programm (20.1.2021):
  + Zusammenführung Wie?
  + Bugfixes
* Meeting Zusammenführung + Lauffähiges Programm 2 (27.1.2021):
  + 2h - Nachtrag der fehlenden Dokumente (Höllhuber; Jonke)
  + 2h - Umfeldanalyse (Höllhuber; Jonke)
  + 1h - Angular Prototype weitertreiben (Jonke)
* Meeting Zusammenführung + Lauffähiges Programm 3 (3.2.2021):
  + 3h - DB Rest Api -> Angular (Jonke)
  + 1h - DB Rest Api (Höllhuber)
  + 2h - Nachtrag in git (Organisatorisch) von Projektleiter (Höllhuber)
* Meeting Zusammenführung + Lauffähiges Programm 4 (17.2.2021):
  + 1 h - Besprechung für 8. Semester (Höllhuber; Jonke)
  + 1 h – Git Repo aktualisieren (Höllhuber; Jonke)
  + 2h – DB Rest Api -> Angular (Jonke)
  + DB Verlängerung