## Pflichtenheft

## Projektbezeichnung: Software zur Organisierung von Unternehmensdaten, zur Analyse und der Gegenüberstellung dieser

Projektauftraggeber: sermocore Software & Consulting GmbH

Projekthintergrund: Die sermocore Software & Consulting GmbH ist ein IDE Anbieter und Spezialist für Schnittstellen und Datenübertragungen. Es werden verschiedenste Produkte und Dienstleistungen im Bereich der IDE und EAI angeboten. Für die Zielgruppenanalyse beziehungsweise die Informationsgewinnung bezüglich der eventuellen zukünftigen Geschäftspartner, ist es wichtig die relevanten Daten über die jeweiligen Unternehmen zu erfahren. Die Entwicklung unseres Produktes bietet also einen erheblichen Mehrwert für das Unternehmen.

Projektendergebnis:

* Software zur Organisierung von Unternehmensdaten
* UI

Projektziel: Ein Ziel des Projekts ist es, Firmendaten von vorher festgelegten, einschlägigen Datenquellen automatisiert zu beschaffen. Ein weiters Ziel der Anwendung besteht darin die erhaltenen Informationen verschiedenen Unternehmen gegenüberzustellen.

Projektbeschreibung: UI für die Gegenüberstellung der Unternehmensdaten

## Meilensteine:

1. 04.11.2020: Recherche abgeschlossen, Pflichtenheft
2. 02.12.2020: Software Architektur abgeschlossen
3. 10.02.2021: Implementierung abgeschlossen
4. 10.03.2021: Testing abgeschlossen
5. 31.03.2021: Development abgeschlossen

## Projektstart: 7.10.2020

## Projektende: 30.3.2021

## Projektrisiken:

* Zeitdruck
* Falsche Unternehmensdatenauswertung

## Projektorganistation:

* Lukas Feck-Melzer (Scrum Master)
* sermocore Software & Consulting GmbH (Product Owner)
* Janine Höllhuber
* Dominik Jonke

## Abschluss des Projektauftrages:

Unterschrift (Herbert Aitenbichler):

Unterschrift (Lukas Feck-Melzer):

Unterschrift (Dominik Jonke):

Unterschrift (Janine Höllhuber):